「全國水環境改善計畫」之
「關子嶺柚溪畔水環境改善計畫」提案地方說明會紀錄
一、時間：109年11月24日上午10時00分
二、地點:關子嶺統茂溫泉會館5樓會議室
三、主持人：唐簡任技正呈瑞
四、與會人員：詳簽到簿
五、有關單位及民眾建議事項：
(一)本計畫提報內容較為偏向親水，建議應著力於如何將既有渠道恢復流動或近自然樣貌，再思考如何將人帶入水域環境。
(二)渠道部份，因同時有溫泉旅館排放水等問題，應妥善思考避免污水污染溪水等問題。
(三)柚子頭溪包含親水設施的後續維護管理部份，因涉有多單位權責，建請務必於提案前商議好後續維管的分配及後續維管之要求。
(四)有關保留草地及次生林面積應屬「迴避」、「縮小」等生態保護措施，建議應於圖面標示範圍。
(五)有關水質提升或防止污染部份，屬「減輕」、「補償」等措施，建議應述明具體構想。
(六)有關喬、灌木之植栽，建議可先臚列適合當地環境及海拔之樹種。
(七)靠近路側之工區如有與工務局道路工程工區重疊，應於後續設計階段審慎評估並充分協調溝通。
(八)設計時如有涉及溫泉管線之整理應知會溫泉協會，並於設計階段邀請溫泉協會參與。
六、會議結論：
(一)感謝各單位與會代表提供寶貴意見，本局將參酌辦理，納入提案考量方向並評估所需費用，以使本案作業更加完善。
(二)本案經費如經核准，將另外於設計階段邀請各相關單位一同參與。
(三)相關意見如非本局權管部分，將轉知相關權責單位評估研議。
(四)各單位若於本次提案計畫期程內無法及時提出相關建議，請於後續階段計畫中提出俾便進行研議。
七、散會:上午11時00分。